## Slide 1
Практическое занятие №9 · Задание №1
Кейс №2: «Конфликт в команде»
Принятие решений и анализ рисков
Дисциплина: Стартап в информационных технологиях
Группа ЭФБО-04-23: Климентьев В.С., Лобачев Г.А., Гульницкий В.И., Жирнов Н.В., Ткаченко А.В.

## Slide 2
1. Определение проблемы
Ситуация. Ключевые члены команды стартапа не могут договориться о развитии продукта: одни за быстрый выпуск новых функций, другие за доработку ядра и качества.
Проблема: отсутствие единого видения продукта и прозрачного способа принимать спорные решения.
Риски:
замедление разработки
выгорание и потеря мотивации
уход ключевых участников и распад команды
потеря доверия клиентов и инвесторов
Цель решения:
сохранить команду
согласовать единое направление развития
вернуть темп разработки в ближайшие 2 недели

## Slide 3
2. SWOT-анализ ситуации
Сильные стороны (S)
Команда с экспертизой и вовлечённостью
Спор идёт о продукте, а не о личностях
Есть общая цель: успех стартапа
Слабые стороны (W)
Нет процесса принятия решений
Не распределены зоны ответственности
Нет единой продуктовой стратегии
Возможности (O)
Выработать общие правила и приоритизацию
Взять лучшие идеи из обеих позиций
Привлечь ментора как медиатора
Угрозы (T)
Уход ключевых участников
Срыв сроков и MVP
Выход конкурентов раньше нас

## Slide 4
3. Альтернативные решения
A
Фасилитированная встреча и единый roadmap
Нейтральная встреча (ментор или модератор), фиксация целей, приоритизация функций по критериям (RICE, MoSCoW), назначение владельца продукта.
B
Решение «сверху»
Основатель или CEO единолично выбирает направление развития.
C
Голосование
Команда голосует по спорным вопросам, решение принимается большинством.
D
Замена или выход участника
Расставание с участником, чья позиция блокирует работу, и поиск замены.

## Slide 5
4. Оценка рисков: матрица и реестр
R1
R2
R3
R4
R5
Вероятность →
Влияние ↑
№ | Риск | В×П | Стратегия
R1 | Уход ключевых участников | 2×3=6 | Снижение
R2 | Срыв сроков разработки | 3×3=9 | Снижение
R3 | Ошибочные решения по продукту | 2×2=4 | Снижение
R4 | Падение мотивации | 3×2=6 | Снижение
R5 | Потеря доверия инвесторов | 1×3=3 | Принятие / мониторинг
Шкалы 1–3: вероятность (низкая, средняя, высокая) и влияние (малое, среднее, критическое). Приоритет: R2 > R1 = R4 > R3 > R5.

## Slide 6
5. Выбор оптимального решения
Критерий (1–5) | A | B | C | D
Скорость | 4 | 5 | 4 | 2
Устранение причины конфликта | 5 | 2 | 3 | 3
Затраты ресурсов | 4 | 5 | 5 | 2
Сохранение команды | 5 | 2 | 3 | 1
Итого | 18 | 14 | 15 | 8
Выбор: вариант A
Решает причину конфликта, а не симптом.
Сохраняет команду и доверие.
Даёт правила на будущее.
Запасной путь: если согласия нет, решение по голосованию (C) или слово владельца продукта.

## Slide 7
6. План внедрения и мониторинг
День 1–2
Индивидуальные беседы: выяснить позиции и интересы каждого
День 3
Общая встреча с модератором: цели, метрики успеха, приоритизация функций
День 4–5
Назначить владельца продукта, зафиксировать roadmap и правила принятия решений
Недели 2–4
Еженедельные ретро, трекинг скорости разработки и настроения команды
Месяц 2
Повторная оценка рисков R1–R5 и обновление реестра
Вывод: конфликт управляем, если заменить спор о позициях прозрачным процессом принятия решений.